**Formato Sprint:**

**Product backlog: OPTIMUS MOTOR**

**Elaborado por: Equipo 4:**

**CARLOS CASTELLANOS HERNANDEZ PRODUCT OWNER / DESARROLLADOR**

**MARCOS ARTURO LOPEZ MARQUEZ SCRUM MASTER / DESARROLLADOR**

**DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN DESARROLLADOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Días 4 | Días 8 | Días 12 | Días  16 | Días  20 | Días  24 | Días  28 | Días  32 | Días  36 | Días  40 | Días  44 | Revisión del Sprint |
| OM-DI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sitio web | 1 | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz | Pendiente | 4 días | ❌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend | 1 | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  | ❌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DEU1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del catalogo | 7 | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  | ❌ |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Creación de la base de productos |  | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DEU2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la base de datos | 5 | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos López | Pendiente | 4 días |  |  |  | ❌ |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Creación de la página donde se visualizará la disponibilidad de mercancía. |  | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DEU3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del carrito de compras y apartado de mercancía. |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  | ❌ |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DEU4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la pagina de usuario y seguimiento de la compra. |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  | ❌ |  |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la página de inventario usuario master |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  | ❌ |  |  |  |  | Pendiente |
| OM-DE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del centro de notificaciones de ventas |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  |  | ❌ |  |  |  | Pendiente |
| OM-DE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la página de corte de cajas. |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  |  |  | ❌ |  |  | Pendiente |
| OM-DE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del centro de notificaciones de ventas a crédito |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ❌ |  | Pendiente |
| OM-DE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la página de notificación de facturas próximas a vencer. |  | Carlos Hernández/ Daniel Ruiz/ Marcos Lopez | Pendiente | 4 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ❌ | Pendiente |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |